全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程

招

标

文

件

招标单位：全椒县华丰粮油储运有限公司（盖章）

发布日期：            二〇一八 年六月

一、总  则

1.工程概况

1.1 本次招标工程名称：全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程

工程地址：襄河镇浦合路（杨桥）

建设单位：全椒县华丰粮油储运有限公司

1.2本工程划分为 一个标段：

1.3 本工程概算总造价约 8 万元（以控制价为准）。

1.4  现场条件：

以现有现场条件施工，不能满足施工条件的由中标人自行解决，费用包括在投标总价中。

2. 招标范围

全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程位于全椒县襄河镇境内，为1个标段，

主要工程内容：

一、地基、基础、DQL：

二、主体：墙体、构造柱、圈梁，NTL,LL现浇面板。

三、女儿墙、天沟。

四、屋面找平、防水、保温（且包括原屋面部分的找平、防水、保温）。

五、内外墙乳胶漆，门窗。

六、地面空心板，地坪地砖。

注意:投标人请与招标人联系勘验现场并将相关费用含在投标报价中，一旦中标必须在合同约定工期内完成。

具体详见工程量清单及施工图纸。

注意:投标人请与招标人联系勘验现场并将相关费用含在投标报价中，一旦中标必须在合同约定工期内完成。

3. 承包方式

3.1 承包方式：施工总承包（包工、包料、包质量、包工期、包安全） 。

4. 工期要求

4.1 要求工期：不高于 30 日历天 (自开工至竣工验收合格)。

5. 质量要求

5.1 工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2 本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6. 投标人资质等级要求

6.1投标人资质要求:房建工程施工总承包叁级及其以上资质的企业和房建工程贰级及以上资质的注册建造师。

6.2  资格审查

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书；

（6）建造师安全生产考核合格证书；

委托书需为原件（被委托人本人带身份证参加开标会议），其它为复印件加盖单位公章，否则废标。

（投资额小，单位投标的可能性不大）接受个人参加投标的，需建设单位同意。

7. 资金来源：  项目资金  ；

8. 标段划分：  1个 标段。

9. 招标方式：  公开招标  。

10. 计价方式

10.1 本工程控制价计价方式： 安徽省2018年清单计价法  。

10.2 本工程合同计价方式： 固定单价（一旦中标必须按图纸设计或清单编制说明的要求完成，除按附后工程量清单以外的并经甲方及监理另行签证外，合同价款不得调整，若没按设计、招标文件要求进行施工，决算时扣除相应部分的工程造价）    。

若出现不可预见的工程量增加或确保工程可以交付使用的变更增加工程量，中标人必须按业主的书面要求完成增加部分的工程量，其价格参照“招投标计价方式及投标让利优惠幅度”执行，招标人不得以“中标价低”为由拒绝施工，否则视为违约，承担违约责任。

11.评标办法

本工程评标办法，采用：合理最低价法；

二、招标文件

12． 招标文件的控制价的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

12.1、设计图纸（建筑、结构、水电）（完整施工图纸由投标人主动向建设单位索取）；

12.2、依据招标人提供的《全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程施工图》和本工程的工程量清单中所有内容。

12.3、2018年，安徽省建设工程工程量清单计价办法，安徽省建设工程费用定额；安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则；安徽省建设工程计价定额（共用册）	，安徽省建筑工程计价定额	，	安徽省装饰装修工程计价定额，安徽省安装工程计价定额；	安徽省市政工程计价定额；	安徽省园林绿化工程计价定额；安徽省仿古建筑工程计价定额。

12.4、省、市截止2018年5月的有关政策性文件。

13.招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1招标文件发出后，在2018年06月   日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充（投标人应该在投标前主动向招标人索取此材料，否则后果由投保人承担）。

14. 踏勘现场

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，其一切费用均已包括在投标总价中。

15投标人要认真审阅图纸(清单编制说明)、计算实际发生的工程量及招标人发布的答疑等补充文件，如发现工程量清单中有缺漏项的、工程量少计算的、计算有误的，需在答疑截止时间前提出，中标后将不再调整。缺漏项的、工程量少计算的将视作对建设单位优惠（但中标后必须按图纸、编制说明、招标文件、答疑要求施工）。

16. 招标文件应当加盖招标人公章后，方可发出（投标人自行核对）。

17.控制价的作用和说明

17.1本工程控制价由招标人委托具有相应资质的造价咨询企业编制。

工程控制价编制结果为：                           元。。

控制价编制书及计算稿，由招标人存档备查（说明:由投标人自行考虑余土或缺土及土方的综合平衡并含在投标报价中，中标后不得要求调整土方工程的造价）。

17.2投标人的投标函报价应为投标人的中标合同价，高于上述控制价（各标段总价不得高于控制价总价且每个村的投标报价也不得高于各个村的控制价）的投标文件将被拒绝。若出现各投标人均“不正常”的接近控制价的情况，评委会将组织进一步的商务标评审且有权否决全部投标，宣布本次招标失败，将重新组织招标或进行现场“议标”确定最终的合同价。

17.3若投标人的投标报价明显低于实际成本价，将可能判别为“低于成本价”。低于成本价的投标文件将作为废标处理。

18. 投标人在2018年06月    日9时前未提出异议的或投标人提出异议经招标人复核后的工程控制价，视为合理有效。

三、投标文件的编制

投标文件的组成

19.1  投标文件组成部分：投标文件由商务标和投标人资格证明材料两部分组成。

19.2  商务标部分

19.2.1法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书（委托人需携带本人身份证复印件及原件参加开标会）；

19.2.3投标函（按附后格式）；大小写不一致的，以大写为准。

19.2.4工程造价书，工程造价书按下列项目分类编制

（1）工程造价书封面（需含总价及盖有投标人公章、造价专业人员资格章）

（2）工程造价书（含工程量计算书）或工程量清单计价相关表格。

评标以投标函报价为准（但是若：投标人提供内容不完整的或提供的材料无法准确反应工程造价的，以招标人提供的《控制价》及让利幅度执行，中标后将依据本工程已存档的控制价及让利幅度作为决算的依据，但是现场土方清运、内外运土方的综合平衡等不得重新计价或调整）。标段投标函总价与各村报价合计不一致的，以总价为准（并按控制价总价与各村控制价的比例）调整各村的投标报价，调整的造价由投标人确认否则作废标处理。

内容不完整的，给评标委员会造成评审困难的，经评委会一致同意后将作废标处理。

20.投标人资格证明材料（提供复印件并加盖投标人公章，委托书为原件）

（1）法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)及建造师身份证；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证；

（5）建造师注册证书；

（6）建造师安全生产考核合格证书；

21.投标（信用）保证金：开标前每个投标人现场缴纳投标保证金0.2万元（每标段），未中者当场返还，中标即转为履约保证金并补齐不足部分；中标人需同时向控制价编制人缴纳2000元编制费。即每投标人需携带4000元至开标现场。

- 投标文件的密封和递交

22.  投标文件的份数和签署

22.1 投标文件：书面文件（商务标、投标人资格证明材料）一式二份，正本一份，副本一份。

22.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

22.3商务标中的授权书、投标函应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

23. 投标文件的装订、密封和标记

23.1  投标文件的装订要求

23.1.1投标文件的商务标、资格证明材料应当分别装订。商务标按授权书、投标函、工程造价书的顺序装订在一起；投标人资格证明材料单独装订。

23.2  投标文件的密封

23.2.1投标人应当将商务标正本、副本、资格证明材料密封于同一文件袋内一起提交。

23.3  投标文件密封袋的标记

23.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号。

23.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

24.   投标文件的提交

24.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

时  间：    2018年06月    日9时 30分（若投标人时间不够，请于招标人联系延期，并以招标人通知的时间为准）

地  点：全椒县              联系人：联系电话：

- 五、开标、评标和定标

25 开标：同上述（24.1）时间和地点

26.   评标委员会及监督部门：按招投标相关规定执行。

27.5  开标程序

（1）、接受有效的（按规定密封）投标文件并登记、确认

（2）、至规定截止时间时，拒绝接受投标文件。

（3）、开标会议由招标人或委托的代理公司主持；

（4）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）投标保证金缴纳情况及有效性。

（6）资格证明及商务标分别报评委会进行评审、澄清（先评资格，再评商务；资格标不合格的，商务标不予开启）。

（7）开标，有效投标人低于三家的，将投标文件退还投标人。

（8）宣布开标、评标、招标结果。

（9）没有发现明显低于成本价情况的，则按低价者中标的原则（以标段的投标总价为准，相同报价的招标人现场抽签确定排序）宣布中标候选人。

（10）招标人或代理人对开标过程进行记录，并存档备查。

（11）投标人不足3家的或其它原因造成无法开标的，将由建设单位组织的“评委会”确定议标方式进行议标后确定中标候选人或中标人。

- 合同的授予

28.   合同授予标准：招标人与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，合同格式以：住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）为准。

29.  履约保证金：  投标保证金直接转为履约保证金

30、付款方式：

七、技术规范和设计文件

31、现行的有关规范、行业标准。

32、如国家对上述标准规范有调整，按最新标准和规范为准。

33、设计图纸附后，CAD电子版请向招标人索取并自行核对是否一致。

施工图纸请向招标人索取，并检查图纸的完整性，图纸不全的责任将自行承担。

八、工程量清单

（附后）

按图纸（实施方案、清单编制说明）施工(施工放线后需招标人确认并以招标人确定的现场尺寸为准)

附：投标文件参考格式

（投标人可以据此格式进行扩展，但不得影响评委会的公正评标）

此为资格证明文件（资信证明）档案袋封皮，盖章密封，资信证明不分标段。

### （1）授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）   的

（被委托人姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加全椒县华丰粮油储运有限公司（招标人）    的      全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程          工程的投标活动。

代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，直至工程竣工验收、结算完成我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

二、投 标 函

致：   全椒县华丰粮油储运有限公司：

1、根据你方招标工程项目   全椒县华丰粮油储运有限公司门卫室改造工程     工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以                                  （人民币，金额、单位）小写（￥         元）作为投标总报价承包上述工程 1 标段的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

我方已详细审核并研读全部招标文件及有关附件的内容,若我方中标，将按本工程招

标文件的约定完成全部工作内容，质量合格。

3、一旦我方中标，我方将派出            （建造师或现场负责人）为本工程负责人，保证在接到开工通知书后 2 日内开始本工程的施工，并在 30 个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到   合格    标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交 0.2 万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 3 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交 中标价的10% 万元作为履约担保。

6、没提供造价书的，工程结算造价以招标文件约定、以控制价计价方式及投标总价的让利优惠幅度为准进行调整。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

注：投标函内容应该打印，不得涂改。